2019-2021年通州湾示范区临海高等级公路绿化养护项目

招 标 文 件

招标人：南通通州湾花园景观工程有限公司

招标日期：2019年5月 20日

招标文件

一、2019-2021年通州湾示范区临海高等级公路绿化养护项目已经示范区批准，工程所需资金来源是自筹。现决定对该项目进行公开招标，邀请合格的潜在投标人参加本工程的投标，择优选定养护单位。

二、工程概况：

（1）工程地点： 通州湾示范区

（2）建设规模：养护面积约26万㎡，总投资约182万元。

（3）养护等级要求：达到《江苏省城市园林植物养护技术规范》的二级养护标准及招标文件的要求

（4）养护周期： 两年（具体开始时间以招标人书面通知为准）

三、招标内容：

招标范围：本项目总的养护面积约为26万㎡。临海高等级公路北至新中港桥南至新岸河桥段，中分带、侧分带、景观带、道路边缘与排水沟之间绿地等绿化养护 。

在项目实施过程中采购人有可能增加或减少养护范围，中标人不得拒绝，以上面积均为暂估，具体以测绘公司提供的测绘结果为准。测绘公司由采购人指定，费用包含在投标报价中，投标人投标时需考虑该费用，经询价测绘费用约为3万元。

招标内容为： 绿地养护、苗木养护、排水沟清杂、设施维护、接管后死亡苗木的补植更换、绿地保护、绿地保洁、所有的支撑重新固定、秩序、安全管理、所有草坪每年入冬前黑麦草追播等。

四、投标人应当具备的主要资格条件：

（1）企业的资质类别： 投标人具有独立订立合同的能力，营业执照中需包含园林绿化经营范围；

（2）拟选派项目负责人资质等级：获得国家园林绿化及相关专业中级及以上职称的技术人员。提供的职称证书必须是人事部门颁发的证书。园林绿化及相关专业：根据修订《城市园林绿化企业资质标准》的通知（建城【2009】157号文件），包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游专业。

五、报价要求：

本项目招标控制价： 3.5元/平方米/年；投标报价不得超过招标控制单价，超过将认定为废标。

六、报价时间及地点：

时间：2019年5月24日 上午9:30分，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

地点：南通通州湾花园景观工程有限公司（地址：通州湾示范区政务中心二期308会议室）

联系人：吴真峰；联系电话：15051265310

七、付款方式

2020年1月由发包人组织对上一年度（2019）养护情况考核，考核合格，支付上一年年度养护费用的80%；

2021年1月，发包人组织对上一年度（2020）养护情况考核，考核合格，支付上一年年度养护费用的80%；

养护期满，考核合格且完成移交后，支付至招标人审核总费用的95%； 养护期满6个月后，支付余款。

八、投标文件要求：

1、投标文件应按照投标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致被误读或查找不到，责任由报价单位承担。报价单位应在投标文件中写清相应的项目名称、报价单位全称、地址、电话、传真等。

2、所需提供的其他资料：

（1）法定代表人身份证明书（见附件一）；

（2）授权委托书（如有授权）（见附件二）；

（3）投标函（见附件三，含投标清单）

（4）资格证明材料

3、投标文件分“正本”壹份、“副本”两份，共三份。投标文件应密封，并在封口处加盖单位公章，否则该投标文件不予接受。

4、投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

九、评标办法

各投标人中最低报价者为中标候选人，若最低报价有相同时，则通过抽签的方式确定中标候选人。

十、合同条款（见附件四）

附件一

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年  月    日

经营期限：  长期有效

姓    名：            性别：        年龄：

职务：              系：     (投标人名称)

的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：    年    月   日

附件二

授权委托书

本授权委托书声明：我        (姓名)系                  (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                  (单位名称)           (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                    　      (招标人名称)的        　　投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人(签字)：           性别：                年龄：

身份证号码：                                  职务：

委托人(盖法人章)：

法定代表人(签字)：

授权日期：  年  月  日

投标函

南通通州湾花园景观工程有限公司    ：

一、根据已收到的 2019-2021年通州湾示范区临海高等级公路绿化养护项目       项目的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据本项目招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币（大写）                元[¥(小写)　   ，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

二、贵单位的招标文件和本文件将构成对贵方和我方都有约束力的合同文件。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：  年  月   日

附件4：

# 绿化养护合同协议书

- 绿化养护合同

发包人：                         （以下简称甲方）

承包人：                          （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及《2019-2021年通州湾示范区临海高等级公路绿化养护项目招标文件》，甲乙双方签订以下条款，以资共同遵守。

第一条 项目概况

项目名称：2019-2021年通州湾示范区临海高等级公路绿化养护项目

项目地点：养护面积：约26万平方米，如实施过程中存在绿化面积被占用或甲方减少养护面积将扣除相应面积计算养护费用。

项目内容：绿地养护、苗木养护、排水沟清杂、设施维护、接管后死亡苗木的补植更换、绿地保护、绿地保洁、秩序、安全管理、所有草坪每年入冬前黑麦草追播等。

养护范围：本项目总的养护面积约为26万㎡。临海高等级公路北至新中港桥南至新岸河桥段，中分带、侧分带、景观带等绿化养护 。面积以测绘院出具的测绘报告为准。

第二条 养护期限

养护期限：2年，（具体开始时间以招标人书面通知为准）

第三条 工程造价

养护单价：     元/㎡/年

第四条 双方代表

甲方业主代表：姓名：  陈宇      职务：工程管理专员

乙方项目经理：姓名：                职务：

乙方现场负责人：姓名：              职务：

第五条 权利和义务

一、甲方的权利和义务。

1、对乙方给予工作的指导。

2、按照《绿化养护考核办法》等，对乙方的工作进行严格的检查考核，对管理工作不力、造成不良影响和发生事故的乙方通报批评，并相应处罚；

3、发现养护工作中未履行工作职责的情况，根据管理考核办法有关规定做出处理。

4、根据养护管理工作情况，评定检查考核结果，并根据考核结果向乙方支付实领的工程款。

5、对标段内各养护地块及面积可根据管理需要适当调整，并按实向乙方结付养护费。

6、听取乙方提出的建议并给予答复。

7、养护期满后由甲方收回承包权。

二、乙方权利和义务

1、按照管理考核办法中的考核内容和标准开展养护管理工作，确保承包管理的范围内呈现优美、整洁的景观。每周一报送本周周计划，每月25日前向甲方递交当月养护工作内容及下月养护计划，计划需明确每个养护地段的养护目标任务、工作内容、计划完成时间和保障措施等，经甲方审核后必须按计划严格执行；重要养护事项在养护手册上记录并经甲方验收签字认可。

2、就近设立项目部，各项制度上墙，台帐资料健全；管理人员定员定岗；作业人员统一着装，挂牌上岗，语言文明。

3、乙方应严格落实相关安全措施，规范施工。对于因管理不当造成的安全事故承担全部责任和损失。

4、接受社会和广大市民的监督，对群众提出的合理要求和投诉等，必须及时进行改进。

5、接受甲方管理，对甲方（或养护监理）指令及时认真执行，准时参加甲方、监理召开的会议。

6、不得将中标的项目再行转包、分包，一旦发现，随时终止养护承包合同，履约保证金不予退还。

7、项目组人员一旦确定，乙方不得随意更改，如确需更改，需向甲方申报，经甲方认可后方可更换。

8、养护期满下一家养护单位确定后，乙方要配合做好现场苗木清点工作，养护移交清点结束甲方验收并办理移交手续后，本轮养护工作结束。

第六条 养护标准

一、总体标准：

绿地养护的整体质量，内容有植物养护、树木存活率、设施维护、土肥标准、病虫害防治标准、卫生标准及管理标准。 达到《江苏省城市园林植物养护技术规范》的二级养护标准。
　　二、 植物养护标准： 
　　1、根据设计意图，养护要重视和体现植物造景，对植物群落进行合理养护，使植物季相分明，色彩丰富，生长茂盛，营造优美植物景观。 
　　2、随着植物生长的各个阶段，应不断进行调整与充实，使植物群落完整，层次丰富，黄土不裸露，保持叶面清洁，有整体观赏效果。 
    3、乔木及时修剪，无徒长枝、病虫枝、过密枝、枯枝、伤损枝；灌木、绿篱、地被植物修剪平整，边缘线条清晰，观叶类观赏时期叶色鲜艳，观花类花期开花正常，形色均具最佳品质，观形类株形完全符合留养要求，同一要求的造型植株整体形状、大小保持一致，残花清理及时，无杂草，休眠期内进行整形修剪；宿根植物及时翻种、断根、间删；植物无死株。
　  三、设施维护标准：

1、绿地附属设施完好、放置整齐、保持清洁。

2、园路、铺装地面平整，无大面积破损、无积水、无淤泥。

3、园林建筑保持安全，及时修缮，维护良好。

4、金属构件设施无明显锈斑、油漆剥落现象。

5、各类景观灯保存完好，亮灯率98%以上。

6、公告牌、禁令牌、宣传牌放置合理，醒目、完善、规范，无乱涂乱画。

四、土肥标准： 
　　1、土壤疏松、无积水、不板结，根据植物生长特性及时施肥，充分利用有机肥，也可施复合肥，增强土壤肥力。

2、要求一年普施肥二次，乔木每次用有机肥，穴施，深度15cm以上；色块及绿篱每次施用有机肥，撒施，每次不少于500g/㎡。针对香樟等黄化病害按要求定期施用硫酸亚铁等专用肥和微量元素肥。

3、根据树木生长情况，需要根外追肥的一般按0.3%-0.5%浓度的溶解液施用。

五、病虫害防治标准： 
　　1、提倡综合防治，以防为主。发现病虫害及时上报并抓住时机，对症下药、安全用药，注意不同药剂的交替使用，同时，尽量采取综合防治，减少喷药次数。

2、及时清理带病虫的落叶、杂草等，消灭病源、虫源，防止病虫扩散、蔓延。香樟等树上不得有巢虫窝。

3、病虫害危害应控制在以不影响观赏效果的范围之内。其中食叶性害虫危害的叶片，每株不超过5%；刺吸性害虫危害的叶片，每株不超过10%；无蛀干性害虫的活虫、活卵，蛀洞及时修补。

六、补植、更换

养护期内所有树木、地被植物、草坪缺损死亡的，由养护中标单位负责按原有品种、数量、规格在适宜时间及时补栽；养护期内苗木长势差或株形差，需要更换的，地点和品种由业主审核确定，总量控制在规定范围内。补植及更换需确保养护标段内美观整洁，绿化成活率100%，绿地无黄土露天。

- 管理标准： 
　  1、中标单位需成立项目部，管理制度上墙，养护台帐资料健全；有足额稳定的养护管理人员。 
  　2、无违章占绿、无违法建设，无乱堆乱放、晾晒衣物等现象。 
  　3、景观带内公共秩序良好，公共财产无损坏丢失，游客人身安全有保障。

- 以上标准如与《通州湾示范区绿地管护考核办法》不一致，以通州湾示范区绿地管护考核办法为准。

第七条：绿化养护考核办法及养护费用支付方式

一、考核项目及内容

包括绿地中的乔木、花灌木、绿篱类、草坪、景观灯、园林建筑、各种绿化辅助设施、绿地保护、保洁、秩序、指令性任务等养护管理。

二、考核办法

本项目的管护考核按附件《通州湾示范区绿地管护考核办法》（试行）进行考核。

三、养护费用结算与支付

1、养护费用支付

2020年1月由发包人组织对上一年度（2019）养护情况考核，考核合格，支付上一年年度养护费用的80%；

2021年1月，发包人组织对上一年度（2020）养护情况考核，考核合格，支付上一年年度养护费用的80%；

养护期满，考核合格且完成移交后，支付至招标人审核总养护费用的95%； 养护期满6个月后，支付余款。

每次支付需扣除当期罚款金额，乙方每次申请支付时需提供等额的增值税发票。

2、养护费用结算

①结算单价按照中标单价执行。

②因管理不善造成的苗木死亡、设施损坏、公共财产丢失、安全事故等，养护单位承担所有责任和费用；因不可预见因素造成的上述后果，养护单位负责恢复。

养护期满后，如发现因管理不善造成的苗木死亡、设施损坏、公共财产丢失、安全事故等而养护单位未能补植，招标人有权从最后一笔养护费用中扣除相应费用，费用不够的从履约保证金中扣除。

④本项目绿化地段、管养范围、养护时间为暂定，业主有权根据实际情况随时调整；管护期内如因城市规划、市政建设或绿化改造提升等建设而需要调整，业主有权因此相应减少或取消养护范围，缩短养护时间，乙方不得据此提出补偿等任何要求，届时管护费用按扣除减少的面积结算。

- 每有一次月度考核得分低于70分的，记不良记录一次。一年中累计有3次不良记录的，自第三次不良记录发生日起，终止与该养护单位的养护合同，且该养护单位一年内不得参加示范区绿化招投标。

第八条 履约保证金 廉政保证金

履约保证金为合同价的10%，在确定中标人后七日内以银行转账的方式提交。

注：履约担保金在养护期满后30日内退还（扣除相应罚金及违约金，无息）。若乙方中途无法履行合同或自行解除合同，履约保证金不予退还。

第九条 争议的解决方式

合同执行过程如有争议，双方应及时协商解决，协商不成时，合同双方任何一方均可向南通市仲裁委员会申请仲裁，也可向人民法院起诉。

第十条  附则

1本合同未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》规定执行。

2.经双方共同认可的补充协议、文件及会议纪要等与本合同具有同等法律效力。

3.本合同自双方签字之日起生效，合同执行完毕自行失效。

甲方：                               乙方：

法定代表人：                        法定代表人：

授权代理人：                        授权代理人：

年    月    日                         年    月    日